UNIVERSIDADE ALVES FARIA

FÁBRICA DE SOFTWARE

ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS

IURY DE ANDRADE HILÁRIO
LUIGHY OLIVEIRA DA SILVA
MATHEUS HENRIQUE M. MACHADO
PABLO HENRIQUE LOPES PINTO
VITOR HUGO CAMARGO STIVAL

Título: Trabalho com desenvolvimento de aplicativos para controle de estoque.

GOIÂNIA 2024

IURY DE ANDRADE HILÁRIO
LUIGHY OLIVEIRA DA SILVA
MATHEUS HENRIQUE M. MACHADO
PABLO HENRIQUE LOPES PINTO
VITOR HUGO CAMARGO STIVAL

Título: Trabalho com desenvolvimento de aplicativos para controle de estoque.

GOIÂNIA 2024

SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 7

- OBJETIVO.................................................................................................................

- JUSTIFICATIVA.......................................................................................................

- METODOLOGIA......................................................................................................

  - Etapas de Desenvolvimento................................................................................

    - Levantamento de Requisitos e Planejamento...........................................

    - Prototipagem e Desing..............................................................................

    - Desenvolvimento......................................................................................

    - Banco de Dados........................................................................................

    - Integração e Testes....................................................................................

    - Implantação e Treinamento.......................................................................

    - Manutenção e Suporte...............................................................................

  - Ferramentas e Tecnologias..................................................................................

  - Escolha do Banco de Dados................................................................................

- ANÁLISE DO LOCAL..............................................................................................

- CRONOGRAMA.......................................................................................................

- CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................

1. INTRODUÇÃO

A Empório MaxX, uma empresa consolidada no mercado de hortifruti, especializada na comercialização de frutas, verduras e alimentos perecíveis, enfrenta desafios críticos no gerenciamento de seus produtos devido à dependência de métodos manuais e dispersos. Atualmente, a empresa utiliza papéis e fotos armazenadas em grupos de aplicativos de mensagens para controlar seu inventário, um método que se revelou ineficaz e sujeito a erros. A falta de uma solução integrada tem levado a dificuldades na atualização e rastreamento de produtos, resultando em perda de informações e ineficiências operacionais. O comercio tem se destacado por sua qualidade e variedade de produtos. No entanto, à medida que o mercado de hortifruti evolui, a empresa se vê pressionada a adotar soluções tecnológicas modernas para manter sua competitividade. O setor está cada vez mais digitalizado, com empresas adotando sistemas avançados para gerenciar inventário e melhorar a eficiência.

Até o momento, a Empório MaxX tem tentado utilizar soluções improvisadas, como grupos de mensagens e registros manuais, que se provaram inadequadas para suas necessidades. Comparado com soluções disponíveis no mercado, que oferecem funcionalidades avançadas como automação e análise de dados, a abordagem atual da empresa é limitada e ineficaz. O software necessário deve suportar tecnologias modernas, integrar-se com sistemas de entrada e saídas e fornecer funcionalidades específicas como a de entregar relatórios quando solicitado de tal tempo, dando mais visibilidade ao que acontece com estes produtos. A solução deve ser compatível com diferentes dispositivos e sistemas operacionais usados na empresa.

A implementação do software trará melhorias significativas na eficiência operacional e na precisão dos dados. Espera-se que a solução reduza perdas e desperdícios, melhore a satisfação do cliente e otimize a gestão de inventário e fornecedores. Durante a implementação, a empresa pode enfrentar desafios como resistência à mudança e a necessidade de treinamento. Os riscos potenciais, como a adaptação ao novo sistema e a integração com sistemas existentes, serão mitigados através de um plano de gerenciamento de mudanças e suporte técnico.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral do projeto é modernizar o gerenciamento de inventário da Empório MaxX por meio da implementação de uma solução tecnológica integrada. A empresa, que atualmente utiliza métodos manuais e dispersos como registros em papel e armazenamento de fotos em aplicativos de mensagens, busca substituir esses processos ineficazes por um sistema automatizado e eficiente. A adoção desta solução tecnológica visa melhorar significativamente a precisão e a eficiência operacional da empresa, permitindo um controle mais eficaz dos produtos e uma gestão otimizada dos fornecedores. Com a modernização do sistema, a Empório MaxX espera reduzir perdas e desperdícios, automatizar processos de compras, gerar relatórios sobre os produtos por categorias, cadastro de produtos, entre outros. Para alcançar este objetivo geral, o projeto delineia os seguintes objetivos específicos:

Primeiramente, o cadastro do usuário será o passo inicial devido a hierarquia de usuários, sendo divididos em usuário padrão e usuário administrador, desta forma, ocorrerá de que as devidas funções sejam alteradas ou influenciadas pelas suas respectivas pessoas.

Além disso, o projeto visa integrar o novo sistema de inventário com o sistema de produtos já existente na empresa. Essa integração garantirá que os dados do inventário e dos produtos sejam sincronizados automaticamente por meio do banco de dados, reduzindo erros e melhorando a coordenação do controle de estoque.

Outro objetivo específico é a redução de perdas e desperdícios. A nova solução tecnológica permitirá identificar padrões e áreas de desperdício, ajudando a empresa a tomar decisões mais informadas sobre compras e vendas. Com uma análise de dados mais robusta, a empresa poderá otimizar seus recursos e reduzir perdas operacionais.

Ademais, o cadastro de locais de destino se tornará algo extremamente útil, dado ao fato de que o direcionamento dos produtos que tiveram perca serão encaminhados para um local podendo ter a opção do reaproveitamento de terceiros ou o descarte devido a contaminação.

Melhorar a satisfação do cliente também é um objetivo crucial. Uma gestão de inventário mais eficiente permitirá que a disponibilidade de produtos esteja mais bem alinhada com a demanda dos clientes. Isso resultará em menos rupturas de estoque e maior confiabilidade no fornecimento dos produtos, proporcionando uma melhor experiência para o cliente.

Finalmente, o projeto inclui a facilitação da adoção e treinamento dos colaboradores que usarão o sistema. Será desenvolvido um plano de treinamento abrangente para garantir que a equipe se familiarize com o novo sistema e utilize suas funcionalidades de maneira eficaz.

A realização desses objetivos específicos contribuirá diretamente para o cumprimento do objetivo geral do projeto, promovendo uma gestão mais eficiente e integrada do inventário da Empório MaxX e alinhando a empresa com as demandas modernas do mercado.

3. JUSTIFICATIVA

A relevância do projeto reside na necessidade urgente de modernizar o gerenciamento de inventário da Empório MaxX. O mercado de hortifruti está em constante evolução, e a digitalização dos processos tornou-se uma necessidade para a competitividade. A empresa, conhecida pela qualidade e variedade de seus produtos, deve acompanhar essas mudanças para manter sua posição de destaque. A implementação de uma solução tecnológica permitirá que a empresa elimine as ineficiências dos métodos atuais, reduza perdas e desperdícios e melhore a precisão dos dados. Além disso, ao integrar o sistema de gerenciamento de inventário com os sistemas de vendas, a empresa poderá otimizar suas operações e melhorar a satisfação do cliente.

A escolha da solução tecnológica é justificada pela sua capacidade de atender às necessidades específicas da Empório MaxX. O software selecionado oferece funcionalidades avançadas como automação e análise de dados, que são essenciais para um controle eficiente de inventário e gestão de fornecedores. Sua compatibilidade com diferentes dispositivos e sistemas operacionais garante que a solução seja adaptável ao ambiente tecnológico da empresa. A facilidade de uso e o manuseio intuitivo da tecnologia foram fatores decisivos na escolha, pois garantirão uma adoção mais rápida e menos resistência por parte dos colaboradores.

A implementação da nova solução trará melhorias significativas, incluindo a redução de perdas, otimização da gestão de inventário e aumento da eficiência operacional. Para enfrentar os desafios de resistência à mudança e garantir uma integração bem-sucedida com os sistemas existentes, será essencial um plano de gerenciamento de mudanças robusto e suporte técnico contínuo. Com estas medidas, a Empório MaxX estará bem-posicionada para aproveitar os benefícios da tecnologia e continuar sua trajetória de sucesso no mercado de hortifrutis.

4. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto de modernização do gerenciamento de inventário da Empório MarxX, será estruturada em diversas etapas, integrando ferramentas e tecnologias específicas para garantir uma implementação eficaz e alinhada aos objetivos do projeto. A seguir, detalhamos as etapas de desenvolvimento, as ferramentas e tecnologias utilizadas, e a escolha do banco de dados.

4.1. Etapas de Desenvolvimento

4.1.1. Levantamento de Requisitos e Planejamento:

  - Análise de Necessidades: Reuniões com stakeholders para identificar e documentar as necessidades do sistema.

  - Definição de Requisitos: Especificação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

  - Planejamento do Projeto: Elaboração de cronograma detalhado, definição de marcos e alocação de recursos.

4.1.2. Prototipagem e Design:

  - Protótipos de Interface: Utilização do Figma para criar protótipos interativos das interfaces do sistema, permitindo validação preliminar com os usuários e ajustes antes do desenvolvimento.

  - Design Visual: Criação de elementos visuais utilizando Canva para garantir que o design seja atraente, funcional e garantir os widgets para as funções.

4.1.3. Desenvolvimento:

  - Configuração do Ambiente de Desenvolvimento: Utilização do VSCode para codificação e desenvolvimento do sistema.

  - Desenvolvimento Front-End: Implementação das interfaces do usuário utilizando HTML, CSS e JavaScript para garantir uma experiência de usuário intuitiva, responsiva e interativa.

  - Desenvolvimento Back-End: Programação do servidor e lógica de negócios em PHP para gerenciar a interação com o banco de dados e fornecer funcionalidades específicas do sistema.

4.1.4. Banco de Dados:

  - Escolha do Banco de Dados Local: Optamos por um banco de dados local (MySQL) devido à sua robustez, baixo custo de manutenção e facilidade de integração com as tecnologias escolhidas, além de não haver uma alta demanda de memória do dispositivo. O MySQL será instalado e configurado localmente para garantir o controle direto sobre os dados e a operação do sistema.

  - Modelagem de Dados: Criação de esquemas e tabelas no MySQL para suportar o cadastro de produtos, usuários, e registros de inventário, bem como a integração com o sistema de produtos existente na empresa.

4.1.5. Integração e Testes:

  - Integração de Sistema: Implementação de mecanismos para sincronizar dados entre o novo sistema de inventário e o sistema de produtos existente.

  - Testes Funcionais e de Integração: Realização de testes para garantir que todas as funcionalidades operem conforme esperado e que a integração entre os sistemas esteja funcionando corretamente.

4.1.6. Implantação e Treinamento:

  - Implantação: Lançamento do sistema na operação real da empresa, com monitoramento contínuo para garantir a estabilidade e eficiência.

  - Treinamento de Usuários: Desenvolvimento e execução de um plano de treinamento para capacitar a equipe a utilizar o novo sistema de forma eficaz. Inclui manuais de usuário e sessões práticas.

4.1.7. Manutenção e Suporte:

  - Suporte Continuado: Disponibilização de suporte técnico para resolver qualquer problema emergente e realizar ajustes conforme necessário.

  - Atualizações e Melhorias: Implementação de atualizações baseadas em feedback dos usuários e nas necessidades emergentes da empresa.

4.2. Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

- Front-End: HTML, CSS, JavaScript para o desenvolvimento das interfaces do usuário.

- Back-End: PHP para a programação da lógica de negócios e gerenciamento de dados.

- Banco de Dados: MySQL para armazenamento local e gestão dos dados do inventário.

- Prototipagem: Figma para a criação de protótipos interativos e visualizações de design.

- Design Visual: Canva para a criação de elementos gráficos, visuais e widgets.

- Ambiente de Desenvolvimento: VSCode como editor de código para desenvolvimento e edição dos arquivos do sistema.

4.3. Escolha do Banco de Dados

Optamos por um banco de dados local (MySQL) devido à sua compatibilidade com as ferramentas e tecnologias utilizadas, bem como à necessidade de controle direto sobre os dados. Um banco de dados será instalado em um único dispositivo que será o servidor, onde se encontrará todos os dados necessários para a correta utilização do sistema. Os usuários irão realizar as consultas ao servidor através de uma rede local LAN, o que é crucial para a operação contínua do sistema da Empório MaxX. A implementação será realizada com uma configuração robusta e segura, garantindo a integridade e a segurança dos dados armazenados.

5. ANÁLISE DO LOCAL

A solução será implementada no ambiente físico da empresa, que está localizado no endereço: Av. contorno QD-08 LT-17, Res. Maringá-Goiânia/GO (74474000). A empresa possui uma equipe de 7 colaboradores, dos quais 4 serão responsáveis por manusear o produto final deste projeto. O local dispõe de conectividade com a internet, e carece de dispositivos dedicados ao uso de atividades empresariais, sendo necessário a utilização do software em desenvolvimento nos dispositivos de uso pessoal dos colaboradores.

| TAREFA | DATA INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visita no Local | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 1 Dia | Matheus Henrique | Coleta de requisitos e busca de solução |
| Planejamento | 20/08/2024 | 25/08/2024 | 5 Dias | Iury Hilário | Entender a parte que cada um contribuirá |
| Documentação | 25/08/2024 | 25/09/2024 | 31 Dias | Iury Hilário | - |
| Layout | 15/08/2024 | 15/09/2024 | 31 Dias | Matheus Henrique; Pablo Henrique | Criar a estrutura por meio do Figma |
| Banco de Dados | 01/09/2024 | 31/10/2024 | 31 Dias | Matheus Henrique | - |
| Site | 15/09/2024 | 31/10/2024 | 46 Dias | Luighy Oliveira; Pablo Henrique | Fazer as marcações com HTML e CSS |
| PHP | 01/09/2024 | 31/10/2024 | 31 Dias | Vitor Hugo | Começar a programar as funcionalidades |
| JS | 15/09/2024 | 31/10/2024 | 46 Dias | Luighy Oliveira; Pablo Henrique | - |
| Implantação | 11/11/2024 | 15/11/2024 | 5 Dias | Matheus Henrique | Implantar o sistema na empresa Empório MaxX |

6. CRONOGRAMA

7. CONCLUSÃO

Em conclusão, a modernização do gerenciamento de inventário da Empório MaxX é uma necessidade urgente e estratégica que permitirá à empresa não apenas superar desafios operacionais, mas também consolidar com as tecnologias atuais. A adoção de uma solução tecnológica integrada se mostra fundamental para a transformação dos métodos manuais e dispersos atualmente utilizados, que têm causado perda de informações e ineficiências.

A nova abordagem não apenas trará uma gestão mais eficaz dos produtos, mas também garantirá a precisão dos dados, reduzindo significativamente perdas e desperdícios. A capacidade de gerar relatórios detalhados e análises em tempo real permitirá à Empório MaxX tomar decisões mais informadas e alinhadas às demandas do mercado, melhorando assim a satisfação do cliente e a confiabilidade no fornecimento de produtos.

É importante reconhecer que a implementação de um novo sistema não será isenta de desafios. A resistência à mudança por parte dos colaboradores e a necessidade de treinamento adequado são questões que precisarão ser cuidadosamente gerenciadas. No entanto, com um plano de gerenciamento de mudanças bem estruturado e suporte técnico contínuo, esses riscos podem ser mitigados, garantindo uma transição suave para o novo sistema.

Portanto, ao investir na modernização de seu gerenciamento de inventário, a Empório MaxX não apenas se adapta às exigências do mercado atual, mas também se prepara para um futuro sustentável e promissor. A integração de tecnologias modernas não só potencializa a eficiência operacional, mas também posiciona a empresa como uma referência em qualidade e inovação, atraindo e retendo clientes em um setor cada vez mais digitalizado. Assim, a Empório MaxX estará bem equipada para enfrentar os desafios do futuro e continuar a sua trajetória de sucesso.